從零開始學習程式開發

「永恆領域遊戲」

專案概述

這是一個從零開始學習程式設計，最終完成一個完整網頁遊戲的學習歷程。專案	包含射擊遊戲、生存遊戲等多種玩法，具有精美的UI設計和完整的遊戲機制。

學習路徑規劃

第一階段：基礎準備 (1個月)

1. HTML基礎 (1週)

  - HTML標籤與結構

  - 表單元素與輸入控制

  - 語義化標籤

2. CSS基礎 (1週)

  - 選擇器與盒模型

  - Flexbox與Grid佈局

  - 動畫與過渡效果

  - 響應式設計

3. JavaScript基礎 (2週)

  - 變數、資料類型、運算子

  - 條件判斷與迴圈

  - 函式與作用域

  - DOM操作

  - 事件處理

第二階段：遊戲開發核心技術 (2個月)

模組1：Canvas繪圖 (1週) 
		javascript :

模組2：遊戲物理與動畫 (3週)

    - 物體移動與碰撞檢測

    - 動畫循環（requestAnimationFrame）

    - 物理模擬（速度、加速度）

模組3：遊戲狀態管理 (2週)

    - 遊戲狀態機設計

    - 暫停/繼續機制

    - 存檔與讀檔系統

第三階段：專案實作 (1-2個月)

階段一：搭建基礎框架 (1週)

    - 建立HTML結構

    - 設計基礎CSS樣式

    - 實現屏幕切換邏輯

階段二：實現飛鳥射擊遊戲 (1週)
		javascript :

階段三：添加遊戲功能 (1週)

    - 分數系統

    - 難度系統

    - 炸彈機制

    - 計時系統

階段四：實現生存射擊遊戲 (1週)

    - 玩家控制系統

    - 敵人AI系統

    - 武器系統

    - 生命值與傷害系統

階段五：UI/UX優化 (1週)

    - 添加機械手臂動畫

    - 實現多語言系統

    - 背景更換功能

    - 歷史記錄系統

第四階段：進階功能與優化 (1-2個月)

- 性能優化

物件池管理

渲染優化

記憶體管理

- 功能擴展

實作音效系統

加入排行榜功能

添加更多遊戲類型

- 代碼重構

模組化設計

設計模式應用

錯誤處理

專案結構

- 調試技巧

- 版本控制實踐

常見問題解決方案

問題1：遊戲卡頓

解決方案：

問題2：碰撞檢測不準確

解決方案：

問題3：遊戲平衡性調整

解決方案：

學習日誌範本

專案完成後的下一步

- 專案擴展想法

添加多人連線功能

開發手機應用版本

添加更多遊戲模式

實作成就系統

- 作品集展示

將專案部署到GitHub Pages

製作專案展示影片

撰寫技術部落格文章

參與開源遊戲專案

總結:

從零開始學習程式設計並完成這個遊戲專案是一段充	滿挑戰但極具價值的旅程。這個學習路徑不僅教會你	如何寫程式，更重要的是培養了解決問題的能力、邏	輯思維和創造力。